Уважаемые коллеги!

ЗАО «БеСТ» (в рамках процедуры запроса коммерческих предложений) просит предоставить Ваше коммерческое предложение на возведение нового сайта **БС**- **6116 г. Могилёв, ул. Якубовского, 26, outdoor оборудование и трубостойки на кровельной мачте Н=27м. УП «Велком»**

Запроектированный объект относится к классу сложности **К-5**.

Нормативная продолжительность строительства в соответствии с ПОС – 4 месяца

Сроки проведения работ для договора с Подрядчиком – 3 месяца

Проект со сметами во вложении.

Ниже, справочно, приведён укрупнённый объём работ

Все работы выполнить согласно ПСД, включая интеграцию АСКУЭ и легализацию электрики.

Все материалы и оборудование, указанное в ПСД закупает Подрядчик.

**Подрядчик выполняет:**

– общестроительные работы (материалы и оборудование Подрядчика) (раздел проекта КР);

– электромонтажные работы (материалы и оборудование Подрядчика) (раздел проекта ЭС);

– пусконаладка АСКУЭ;

– легализация электрики, подача напряжения;

– маркировка объекта (изготовление и монтаж плакатов принадлежности сайта, контактной информации о службах 24х7 Заказчика и др.)

– Подрядчик предоставляет документы:

– гарантийный паспорт на объект;

– исполнительную документацию;

– справку об отсутствии претензий от собственника здания;

               – проведение измерений и получение заключений:

                               – Центра гигиены по основному сайту БС-6116 и ответной БС-6006

                               – МЧС – не требуется;

                               – Энергонадзор – не требуется

– подготовка и  подписание акта приемки объекта в эксплуатацию.

**ЗАО «БеСТ» выполняет:**

– монтаж и пусконаладка технологического оборудования на основном сайте 6116 и ответной части 6006 г. Могилёв ул. Космонавтов, 13 (по разделам проекта СПС1 и СПС2);

– проведение измерений и получение заключений:

                – БелГИЭ - при этом подрядчик обеспечивает объект временным электроснабжением на время проведения измерений БелГИЭ.

В случае вопросов по объему работ просьба обращаться к Колосуну Александру (25) 9090733.

Просьба выслать Ваше коммерческое предложение **на адрес электронной почты** tender@life.com.by **с указанием стоимости, сроков выполнения работ и сроков оплаты** (количество календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ)**в срок по  25.01.2019 до конца дня**.

С уважением,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| life4g_logo_new | **Olga Golushko** Leading Economist Finance / Procurement&Warehouse Division / Procurement Unit +375 (25) 909 07 24 [life.com.by](http://www.life.com.by/) |  |